长垣市切实做好保交房工作总体方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实党中央、国务院保交房决策部署和省委、省政府及市委、市政府的工作要求，根据国务院办公厅《关于转发住房城乡建设部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局〈切实做好保交房工作总体方案〉的通知》（国办发〔2024〕26号）和省委、省政府、市委、市政府有关精神，切实做好我市处置商品住房烂尾风险、消化存量商品房、处置闲置存量土地等重点工作（统称保交房工作），促进我市房地产市场平稳健康发展，制定本方案。

一、总体要求

认真落实党中央、国务院的决策部署和省委、省政府及市委、市政府关于房地产工作的要求，顺应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，坚持目标导向和问题导向，聚焦“短期防风险、中长期转模式”的目标，直面房地产领域当前存在的突出问题，坚持因城施策，压实市房地产融资协调机制、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，打好商品住房项目保交房攻坚战，防止出现烂尾风险，保障购房人合法权益，结合保障性住房需求推动已建成存量商品房去库存，妥善处置闲置存量土地，稳妥应对房地产企业总部债务违约风险，推进“三大工程”建设，稳定社会预期，提振市场信心，促进我市房地产高质量发展。

二、工作目标

（一）按时完成商品住房项目保交房任务。全面摸排在建已售未交付商品住宅项目，聚焦问题项目进行强力攻坚，充分发挥房地产融资协调机制作用，推动符合条件的项目纳入可给予融资支持的房地产项目名单（以下称“白名单”），“能进尽进”“应贷尽贷”，防止出现新的停工、烂尾风险，力争年底前保交房工作取得阶段性显著成效。2024年11月底前，全市列入保交房任务的商品住宅项目交付率完成80%以上，2024年12月底前，全市列入保交房任务的商品住宅项目交付率完成90%以上。

（二）收购存量商品房用作保障性住房。坚持布局合理、配套完善、户型控制、套型合理、房源集中、便于管理、过程公开、结果公正的原则，面向全市房地产开发企业，公开收购符合条件并达到标准的普通商品住房。通过收购符合条件的商品房，增加保障性住房的房源供给，满足中低收入家庭及特定群体的住房需求，促进房地产市场的稳定健康发展。

（三）处置闲置存量土地。充分利用《自然资源部、国家发展改革委关于实施妥善处置闲置存量土地若干政策措施的通知》（自然资发〔2024〕104号）政策，对2024年3月31日之前已供应，但目前尚未开工、已开工未竣工的房地产用地（包括住宅用地和商服用地），采取“一地一策”的政策，助力纾解、松绑企业困难，推进保交房工作。

三、工作措施

（一）打好商品住房项目保交房攻坚战

1.明确项目范围。截至2024年3月31日前取得商品房预售许可证，在建已售未交付、难交付的商品住房项目（不包括专项借款项目）。即已取得预售许可证并已售出部分住房，已经逾期交付或者存在交付风险，且未获得专项借款的项目。

2.全面摸清底数。组织住建、自然资源、金融监管等部门全面排查辖区内在建已售商品住房项目情况，梳理出攻坚战项目清单。项目情况包括项目开发企业的股东构成、项目销售、工程进度、逾期交付情况，以及项目资金、资产、负债，项目推进中存在的困难、化解路径、信访舆情、保障措施等。

3.坚持分级分类处置。要在排查基础上，对商品住房项目按“绿、黄、红”分级分类管理。正常建设、剩余资金可以完成建设的为“绿档”项目；资可抵债或资不抵债，但经房地产融资协调机制和房地产企业协调创造条件后可以纳入“白名单”的为“黄档”项目；对房地产融资协调机制和房地产企业穷尽手段后仍无法纳入“白名单”、项目销售比例较低且无市场前景的以及严重资不抵债的为“红档”项目。对“绿档”项目，要加强项目资金监管，确保资金优先用于工程建设，防范项目资金抽逃、债务蔓延等风险，督促企业尽快完成建设达到交付条件；对“黄档”项目，要综合运用追回抽挪资金、国资收购、依法快速解封等措施，千方百计推动“黄档”项目纳入“白名单”；对“红档”项目，可采取缓建、停建等措施，或依法依规通过破产重整、破产清算等司法途径解决，并做好社会面维稳工作，通过协调在其他项目安置、退还购房款等方式，保障购房人合法权益。

4.推动符合“白名单”项目能进尽进。要加强“白名单”项目推送质量审核把关，压实企业主体责任，防止企业“躺平”，可优先将预售资金监管账户银行确定为主办银行，千方百计推动项目尽快达到“白名单”条件。对因资金抽挪导致难以进入“白名单”的“黄档”项目，要充分发挥公安、法院、住建、审计等部门联动作用，加强审计线索核查，深入追查预售资金去向，对违规抽逃挪用涉嫌违法犯罪的，加快立案侦查，严肃追究企业法定代表人、实际控制人责任，最大限度追回抽挪资金并返还至该项目；对于涉及跨省追返的，应积极作为，穷尽手段，并向新乡市工作专班报告，由新乡市工作专班向省工作专班报告，争取跨省协调支持。

5.鼓励政府收购支持。对违规抽调挪用资金难以追返的项目以及其他难以进入“白名单”的项目，房地产融资协调机制可以指导国有企业，自主决策以合理价格市场化收购房地产企业股权或项目公司股权形成实际控制、收购项目资产，收回资金不得用于新增购地，优先用于充实补足被违规抽调挪用的在建项目资金，使项目达到“白名单”条件。房地产融资协调机制在国有企业申请并购贷款收购房地产企业股权或资产过程中遇到困难，要及时上报新乡市专班协调推进。

6.加大金融支持力度，满足符合要求的“白名单”项目合理融资需求。商业银行对符合要求的“白名单”项目应贷尽贷，不得过度避险否决项目，并建立绿色通道，优化贷款审批和发放流程，加快放款速度，对不同所有制房地产项目，一视同仁予以支持。各商业银行按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，向地方国有企业提供并购贷款，用于自主决策以合理价格市场化收购房地产企业或项目公司现有股权、认购新增股权，以及收购项目资产。国有企业做好资金综合平衡并承担还款责任，不得新增政府隐性债务。并购贷款发放银行原则上应为项目融资主办银行，确保资金闭环管理，商业银行将并购贷款资金受托支付到该项目的预售资金监管账户，用于充实补足被违规抽调挪用的项目建设资金。金融机构应制定尽职免责具体实施细则，明确尽职免责具体情形，落实尽职免责要求。商业银行对暂时不符合贷款条件的项目，详细列明无法发放贷款的原因，并对项目满足融资条件提出具体建议，及时反馈房地产融资协调机制，并抄送金融监管总局长垣监管支局和住建等部门。

7.加强资金监管。持续强化预售资金监管工作，开发企业预售商品房取得的全部收入，均应纳入商品房预售资金监管范围。“白名单”项目贷款要封闭管理，商业银行受托进行预售资金监管的，应与住建部门签订受托管理协议，住建部门落实部门监管责任。原则上预售资金监管账户应在融资主办银行开立，严防违规抽调挪用。

8.加快不动产权证书办理。加快解决存量商品住房登记历史遗留问题，加快解决已交付商品住宅项目各类影响办证的问题，对未竣工验收、未规划核实、土地被抵押、涉及查封、房地产企业欠缴税费等导致办证难的各种情形，实行分类施策，开展集中攻坚。结合实际，加速推进新建商品房“交房即交证”，制定“交房即交证”工作流程，推动新建商品房项目在房屋交付同时颁发不动产权证书。

9.加强司法支持。法院及时审查受理房地产企业破产申请，加快核准，对保交房项目审慎采取财产保全措施，不得明显超标的保全；确需采取财产保全措施的，应在实施保全措施前告知工作专班；对保交房项目把握好查封、扣押、冻结尺度，已经采取查封、扣押、冻结措施的，在完成保交房任务前不得进一步处置。

10.压紧压实企业主体责任。进一步压实出险房地产企业主体责任，持续加大资产处置变现力度，“砸锅卖铁”拿出“真金白银”应对风险；督促企业项目之间资金及时调剂，重点对“黄档”项目“输血”化风险。督促企业加强与合作投资商、承建单位沟通协调，统筹有序解决债务问题，充分调动承建单位施工积极性，加快项目建设、竣工备案。坚决压实出险房地产企业实际控制人、大股东、高级管理人员各自依法承担的风险处置责任，通过变现资产等多种方式筹措资金。在风险处置中对公开市场个人债权作出妥善安排。稳定项目管理人员，原则上各项目负责人不得离职。

（二）推动已建成存量商品房去库存

根据《国务院关于规划建设保障性住房的指导意见》（国发〔2023〕14号）、《国务院办公厅关于转发住房和城乡建设部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局〈切实做好保交房工作总体方案〉的通知》（国办发〔2024〕26号）和《住房城乡建设部关于做好收购已建成存量商品房用作保障性住房有关工作的通知》(建保〔2024〕44号)等文件精神，结合我市实际，收购符合条件的存量商品房用作保障性住房。收购的存量商品房由住房保障部门会同住建、自然资源部门统计房源情况，依据房源情况拟定收购计划，房地产企业提供资料申请，以招标方式确定，所收购商品房要适合转作保障性住房，户型、面积、房屋质量等应符合相关标准，相关工作要符合国发〔2023〕14号文件要求。要明确收购和配售租赁的定价机制和管理办法，坚持“以需定购”，在我市保障性住房需求的基础上，合理确定可用作保障性住房的商品房房源、配售租赁价格等，对收购的保障性住房进行统一管理和维护，确保房屋质量和居住环境。

（三）妥善处置闲置存量土地

以纾困、盘活为目的，做好房地产企业闲置土地处置工作。

一是促进开发利用。鼓励企业适应市场需求继续开发，允许土地分期开发、分期办理工程规划许可及规划核实。支持分割转让和合作开发，对因规划调整、企业经营困难或破产等原因无法全部开发利用的土地，经企业申请，市政府审核批准，允许宗地分割后通过转让等方式引入新的开发建设单位，由新的公司作为土地使用权人办理开发建设手续；企业以存量商住用地出资（入股），或引入投资方共同成立新公司的，经市政府批准，资源规划部门可与原建设用地使用权人、新成立的公司依法签订协议，重新约定土地使用权期限，以新公司作为土地使用权人办理开发建设手续。项目投资额未达到25%的，可以办理土地使用权转移预告登记；待项目投资额达到25%以上，办理土地使用权转移登记。因“新冠肺炎”疫情以及其他不可抗力，造成无法按出让合同约定开竣工的，不予追究违约责任。

二是收回收购土地。支持以合理价格收购闲置存量土地，对非企业自身原因造成闲置的，经市政府同意后，签订有偿收回或收购协议。政府收购商住用地坚持以需定购，按照保障性住房定价机制，可以房屋销售价格扣除建安成本及合理利润，作为土地收购价格的高限。市场评估价格，或企业实际支付的原地价款、利息及经审计确认的直接投入之和低于高限的，从低确定土地收购价格。资源规划部门为新受让人提供便利化服务，采取“收回一供应”并行方式依法办理规划和供地手续。

三是重新签订协议。对于超期一年以内的未开发商住用地，企业承诺在一定期限内动工的，经市政府批准，资源规划部门与企业签订补充协议，根据项目合理开发周期重新约定开竣工日期和违约金缴纳条款。

（四）推进“三大工程”建设和房地产高质量发展

1.加快推进“三大工程”建设。要结合实际，积极推进保障性住房建设和城中村改造，出台实施意见及配套办法，科学合理确定供给规模，形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制。

2.加快构建房地产发展新模式。结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，指导房地产企业加快转变发展方式，提升住宅品质，更好满足居民改善性住房需求，促进房地产高质量发展。

四、组织实施

（一）加强组织领导。成立保交房工作专班，由市长任组长，相关副市长任副组长，市住建局、自然资源和规划局、住房保障服务中心、国家金融监督管理总局长垣监管支局主要负责同志为召集人，市委宣传部、市委政法委、法院、公安局、财政局、发改委、税务局、司法局、审计局、市场监督管理局、信访局、就业创业服务中心、金融服务中心、投资集团为成员单位。工作专班下设办公室，负责保交房日常工作。由分管城建的市领导兼任办公室主任，市住建局局长兼任办公室副主任。从住建局、自然资源和规划局、住房保障服务中心、国家金融监管总局长垣监管支局等成员单位抽调业务骨干集中办公。

工作专班下设3个工作小组，一是由住建局、国家金融监督管理总局长垣监管支局牵头组建商品住房项目保交房攻坚战工作小组，负责商品住房项目保交房攻坚战、房地产融资协调工作；二是由住房保障服务中心牵头组建收购已建成存量商品房用作保障性住房工作小组；三是由自然资源和规划局牵头组建闲置存量土地处置及历史遗留不动产办证类问题楼盘处置化解工作小组。各工作小组负责向工作专班汇报工作进展情况。

（二）强化责任落实。市直有关部门要对照本方案及上级部门工作要求，及时制定我市相应工作方案。住建局负责牵头制定商品住房项目保交房攻坚战工作方案、“一项目一策”处置方案；国家金融监管总局长垣监管支局牵头制定进一步发挥房地产融资协调机制作用工作方案；住房保障服务中心牵头制定收购已建成存量商品房用作保障性住房工作方案；自然资源和规划局牵头制定闲置存量土地处置工作方案。

（三）加强舆论引导。各有关部门要加强对切实做好保交房工作的宣传解读，加大力度宣传工作成效，利用典型案例，释放正面信息。要加强舆情监测，及时回应社会关切，妥善处置不当解读和恶意炒作，确保舆情平稳，共同为保交房工作营造良好舆论氛围。

（四）及时总结评估。各成员单位要加强对保交房工作的总结评估，定期向保交房工作专班办公室和有关职能部门报告保交房工作进展情况，重大事项及时按程序请示报告。

附件：长垣市保交房工作专班成员名单

附件

长垣市保交房工作专班成员名单

组  长：邓国永  市委副书记、市长

副组长：何秋月  市委常委、市政府副市长

秦  桐  市委常委、宣传部部长、市政府副市长

召集人：吴凤兵  住建局局长

薛伟涛  自然资源和规划局局长

候发胜  住房保障服务中心主任

李晓玲  国家金融监督管理总局长垣监管支局

筹备组组长

成  员：张宗桥  市委宣传部副部长

李朝强  市委政法委副书记

师佩军  市法院专职审委会委员、执行局局长

张大鹏  市公安局副局长

信红星  市发改委主任

罗  岩  市税务局局长

于丽娟  市司法局局长

陈  松  市审计局局长

贾江波  市市场监管局局长

李进帆  市信访局局长

谢  杰  市金融服务中心主任、投资集团董事长

武韶辉  市就业创业服务中心主任

王永强  市互联网应急指挥中心主任

王好波  市财政局副局长

工作专班下设办公室，办公室设在市住建局，负责专班日常工作。秦桐同志兼任办公室主任，吴凤兵同志兼任办公室副主任。